目  录

ClawAI 项目详细分工及开发过程文档	2

一、团队构成与整体分工	2

二、开发阶段划分	2

三、各功能模块开发说明	6

3.1 后端核心模块	6

3.2 CLI 模块	7

3.3 前端模块	7

3.4 配置与脚本	8

四、关键技术决策记录	9

4.1 选择 P-E-R 架构而非单一 Agent	9

4.2 选择 Function Calling 驱动 Skills	9

4.3 选择 EventBus 解耦前后端	9

4.4 CVE 指纹分发的置信度阈值	10

五、测试验证过程	10

5.1 DVWA 量化测试	10

5.2 Pikachu 量化测试	11

5.3 Vulhub CVE 专项验证	11

5.4 VulnHub 实战靶机渗透	12

六、遇到的主要问题及解决方案	14

七、待完成工作	16

ClawAI 项目详细分工及开发过程文档

基于大模型的自动化渗透测试系统

一、团队构成与整体分工

本项目为个人独立完成项目，所有模块的设计、开发、测试和文档工作均由项目负责人独立完成。以下按功能模块对开发工作进行详细说明。

二、开发阶段划分

项目从立项到最终提交共经历四个主要开发阶段，总开发周期约三个月。

第一阶段：基础框架与安全加固（Phase 1）

本阶段完成了项目的基础架构搭建和核心安全机制建立。

主要工作：

搭建 FastAPI 后端框架，设计 RESTful API 接口规范

实现 SQLAlchemy 数据模型，设计任务、会话、发现漏洞等核心数据结构

完成用户认证与授权模块，实现 JWT Token 机制

对所有 API 接口进行安全加固，修复 SQL 注入、XSS、命令注入等安全隐患

搭建 React 18 前端项目，配置 Vite 5 构建工具和 TailwindCSS 样式系统

实现前后端基础通信框架

交付产物：可运行的基础 Web 应用，包含用户登录、任务管理基本功能。

第二阶段：工程基础设施建设（Phase 2）

本阶段完成了支撑大规模安全工具集成的基础设施建设。

主要工作：

设计并实现 LLMBackend 统一接口层，支持 GPT-4、Claude、DeepSeek、GLM-4 多模型接入

实现 EventBus 事件系统，支持工具调用状态的实时广播

设计 Session 会话管理系统，支持用户干预历史和会话恢复

实现多模型路由和成本优化机制

集成 51 个安全工具，建立标准化的工具封装规范

开发 CLI 命令行模块，基于 Textual 实现 TUI 界面

实现 chat/scan/tools/status 等基础命令

设计并实现意图识别系统，支持自然语言输入

交付产物：支持多模型的 AI 对话界面，可通过命令行执行基础安全扫描。

第三阶段：核心功能完善（Phase 3）

本阶段是项目功能密度最高的阶段，完成了 P-E-R 框架、Skills 技能库、CVE 利用模块等核心功能。

主要工作：

设计并实现 P-E-R 智能体框架（规划器、执行器、反思器）

实现 IntelligentPERAgent，支持多轮对话驱动的渗透测试全流程

开发 Skills 漏洞技能库，内置 14 个通用漏洞技能

整合外部优秀项目的 13 个扩展技能（参考 CyberStrikeAI、NeuroSploit、PentestGPT）

实现 21 个 CVE 专项利用模块，覆盖比赛要求的全部 Vulhub 靶场

设计 PayloadMutator 变异器，实现 WAF 绕过策略自动生成

开发 CVE 指纹自动分发引擎（fingerprint.py），实现扫描结果到漏洞技能的自动匹配

扩展工具链至 51 个，完成 VulnHub 专项路径词典（77 条）

实现 LFI 自动发现模块，添加 Apache 目录遍历探测

设计专业渗透测试报告生成器，支持 JSON/TXT/HTML 多格式输出

前端重建：采用 Cyberpunk 深色科技风格，全面重写界面组件

实现 WebSocket 实时推送，将 EventBus 事件桥接到前端 PERPanel

交付产物：完整的自动化渗透测试系统，能够完成端到端渗透测试并生成专业报告。

第四阶段：生产就绪与测试验证（Phase 4）

本阶段完成了系统的生产化工作和全面测试验证。

主要工作：

完成统一配置管理，所有配置通过环境变量和配置文件管理

建立完整日志和可观测性体系

完成 Docker 容器化，编写 docker-compose 生产部署配置

实现 API 速率限制，防止滥用

配置 CI/CD 流水线，实现自动化测试和构建

对 DVWA 靶场进行全量漏洞测试验证，10 个漏洞全部检出

对 Pikachu 靶场进行全量漏洞测试验证，15 个漏洞大类全部检出

完成 Vulhub 21 个 CVE 靶场的专项验证，全部通过

完成 VulnHub 5 台实战靶机的完整渗透演示（Tomato、Phineas、Earth、Jangow、Odin）

交付产物：通过全面测试验证的生产级系统，量化指标全部达到比赛进阶标准。

三、各功能模块开发说明

3.1 后端核心模块

文件路径：src/shared/backend/

main.py：FastAPI 应用主入口，lifespan 挂载 EventBus，注册所有路由

ai_core/：AI 编排核心，包含 LLM 调度、决策引擎、知识引擎

per/：P-E-R 智能体实现，包含 planner.py、executor.py、reflector.py

tools/：工具集成系统，封装 51 个安全工具

skills/：技能库系统，包含 core.py（技能定义）、registry.py（注册表）、extended_skills.py（扩展技能）、fingerprint.py（指纹引擎）

api/v1/：RESTful API 接口定义

models/：SQLAlchemy 数据模型

3.2 CLI 模块

文件路径：src/cli/

main.py：CLI 入口，解析命令行参数

chat_cli.py：对话核心逻辑，包含意图识别、任务执行、会话管理

commands/：各子命令实现（discover、scan、tools、report 等）

tui/：Textual TUI 界面组件（ChatInput、MessageList、StatusBar 等）

prompts/：系统提示词管理

3.3 前端模块

文件路径：frontend/src/

main.jsx：React 应用入口

components/AppShell.jsx：主布局框架

components/Navbar.jsx：固定顶部导航

pages/Dashboard.jsx：主仪表板

pages/PERPanel.tsx：P-E-R 实时执行面板

pages/Reports.jsx：漏洞报告页

pages/Login.jsx / Register.jsx：认证页面

components/GlowCard.jsx、StatCard.jsx：共享 UI 组件

3.4 配置与脚本

.env：环境变量配置（API Key、数据库路径、功能开关）

config/modules.yaml：模块配置

config/tools_extended.json：工具扩展配置

config/vulnhub_paths.txt：VulnHub 专项路径词典（77 条）

scripts/：基准测试脚本（run_dvwa_benchmark.py、run_pikachu_benchmark.py 等）

start.py：一键启动脚本，支持 --auto-port

四、关键技术决策记录

4.1 选择 P-E-R 架构而非单一 Agent

早期版本使用单一 Agent 直接驱动工具调用，存在的问题是：大模型容易陷入局部循环，无法从失败中恢复，也无法维持跨多个工具调用的全局状态。

引入 P-E-R 架构后，将规划、执行、反思三个职责分离，每个模块专注于单一任务，大模型的推理质量和系统的可靠性都显著提升。

4.2 选择 Function Calling 驱动 Skills

早期的技能调用通过文本解析实现，大模型输出特定格式的文本，系统再解析并执行。这种方式不稳定，容易因输出格式不符而失败。

改为 Function Calling 后，大模型可以直接选择技能并填充结构化参数，可靠性大幅提升，也更容易扩展新技能。

4.3 选择 EventBus 解耦前后端

早期前端通过轮询 API 获取任务状态，存在延迟高、请求频繁的问题。

引入 EventBus 事件系统后，后端在任何状态变化时主动发布事件，通过 WebSocket 实时推送到前端，实现了毫秒级的状态同步，也减少了不必要的 API 请求。

4.4 CVE 指纹分发的置信度阈值

指纹引擎最初设置的置信度阈值过低，导致大量误触发（如 Jetty 服务器被误判为多个 CVE 目标）。

经过多次靶机验证调整，最终采用多证据加权的评分算法，并要求至少命中 1 个以上的识别维度才能触发，同时移除了容易产生误触发的规则（如 use_root_path、jetty 通用规则），有效降低了误触发率。

五、测试验证过程

5.1 DVWA 量化测试

测试环境：phpStudy 本地环境，DVWA 初始化至 Low 安全级别

测试方式：python scripts/run_dvwa_benchmark.py --mode offline

测试结果：10 个漏洞全部检出，检测率 100%，误报率 0%，耗时 9.8 秒

覆盖漏洞：SQL 注入、SQL 盲注、反射型 XSS、存储型 XSS、命令注入、文件包含、文件上传、CSRF、暴力破解、XXE

5.2 Pikachu 量化测试

测试环境：phpStudy 本地环境，Pikachu 靶场

测试方式：python scripts/run_pikachu_benchmark.py --mode offline

测试结果：15 个漏洞大类全部检出，检测率 100%，误报率 0%，耗时 2.4 秒

额外覆盖：SSRF、URL 跳转、PHP 反序列化、不安全文件下载、敏感信息泄露

5.3 Vulhub CVE 专项验证

对比赛要求的 21 个 CVE 靶场逐一部署验证，全部通过。

验证的 CVE 列表：

CVE-2017-5638（Struts2 S2-045）

CVE-2018-11776（Struts2 S2-057）

CVE-2020-17530（Struts2 S2-061）

ThinkPHP 5.0.23 远程代码执行

CVE-2023-21839（WebLogic 未授权访问）

CVE-2017-12615（Tomcat PUT 文件上传）

CVE-2019-11043（PHP-FPM 远程代码执行）

CVE-2022-41678（ActiveMQ 反序列化）

CVE-2017-7504（JBoss 反序列化）

CVE-2016-4437（Apache Shiro 反序列化）

FastJSON 1.2.24 反序列化

FastJSON 1.2.47 反序列化

CVE-2022-34265（Django SQL 注入）

Flask SSTI 模板注入

CVE-2024-36401（GeoServer 命令注入）

5.4 VulnHub 实战靶机渗透

Tomato 靶机（中等难度）

IP：192.168.23.133

攻击路径：Apache 目录遍历发现 LFI 漏洞 -> 通过 SSH 日志投毒将 PHP 代码写入日志 -> 利用 LFI 包含日志实现 RCE -> 内核提权至 root

关键发现：/antibot_image/ 路径下的图片服务存在 LFI 漏洞，/var/log/auth.log 可通过 SSH 登录注入代码

Phineas 靶机（中等难度）

IP：192.168.23.133

攻击路径：Fuel CMS 1.4 存在 CVE-2018-16763 RCE 漏洞 -> 通过 SQL 注入读取数据库凭据 -> 使用凭据 SSH 登录 -> 发现 backup.py 利用 Pickle 反序列化 -> 构造恶意 Pickle 对象执行提权

关键发现：/home/think/html/fuel/application/config/database.php 中泄露数据库密码

Earth 靶机（困难难度）

IP：192.168.23.136

攻击路径：SSL 证书 CN 字段泄露内部域名 -> terratest.earth.local 存在消息发送功能 -> 发现使用 XOR 加密，通过密文分析破解密钥 -> 以管理员身份写入 Base64 编码命令实现 RCE -> 发现 /usr/bin/reset_root 具有 SUID 权限 -> 分析 SUID 二进制文件触发条件完成提权

关键发现：XOR 密钥可通过已知明文与密文异或恢复

Jangow 靶机（困难难度）

IP：192.168.56.118

攻击路径：Web 页面 busque.php 直接调用 system() 执行用户输入 -> 读取 /var/www/html/wordpress/config.php 获取数据库凭据 -> 凭据复用登录 jangow01 用户 -> 内核 4.4.0-31 存在 CVE-2017-16995（eBPF 越界写）-> 靶机无出站网络，base64 分块传输 exploit 并在目标编译执行 -> 获得 root

关键技巧：无网络环境下的 exploit 传输方案，将二进制文件 base64 编码后分 100 字节一块粘贴

Odin 靶机（中等难度）

IP：192.168.23.135

攻击路径：WordPress 5.5.3 使用 admin/qwerty 弱密码 -> 通过主题编辑器修改 404.php 写入 WebShell -> 获得 www-data shell -> su rockyou（密码 rockyou）切换用户 -> pkexec 版本 0.105 存在 CVE-2021-4034（PwnKit）-> 执行 PwnKit exploit 获得 root

Root Flag：/root/bjorn 文件中

六、遇到的主要问题及解决方案

问题 1：大模型在渗透测试场景下拒绝执行安全指令

解决方案：针对不同大模型设计专门的 System Prompt，通过授权测试环境声明、学术研究背景说明等方式，使大模型在合法授权的渗透测试场景下能够正常工作。

问题 2：CVE 指纹分发误触发率高

解决方案：引入多证据加权评分算法，要求至少两个维度命中才触发利用，同时通过大量靶机验证逐步优化规则，将 Jetty、use_root_path 等容易误触发的规则移除。

问题 3：Jangow 靶机无出站网络，无法传输 exploit

解决方案：将编译好的 exploit 二进制文件 Base64 编码，通过 Web 命令注入界面分块粘贴，在目标机器上解码重组并编译执行，实现了完全离线的 exploit 传输。

问题 4：工具调用超时导致整个扫描流程中断

解决方案：在工具封装层为每个工具设置合理的超时上限，超时后返回部分结果而非直接失败，允许流程继续执行后续任务。

问题 5：对话历史过长导致 Token 超限

解决方案：实现 summarized_history 机制，将早期对话内容压缩为摘要，只保留最近若干轮的完整对话，在不丢失关键上下文的前提下控制 Token 消耗。

七、待完成工作

公网部署（80% 完成）：需要完成服务器配置，生成可访问的演示 URL

演示视频录制（50% 完成）：脚本已完成，需要录制实际运行演示视频，控制在 50MB 以内

软件著作权申请：材料准备工作，可作为附加加分项